## Slide 1: Desarrollo Ágil con SCRUM
EQUIPO 9:
Arellano Munguía José Alejandro
Ramírez de la Cruz Bryan Alejandro
Sanchez Sanchez Luis Gerardo

## Slide 2: Objetivo
Acercamiento a SCRUM,
conocer sus ventajas y
desventajas, así como su
funcionamiento.

## Slide 3: Índice
Flujo de Scrum
Fundamentos
¿Cómo funciona SCRUM?
Preguntas
Roles y responsabilidades
02
03
04
05
01

## Slide 4: Fundamentos
Datos históricos
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
En 1995 formalizaron Scrum
En 2009 fundó Scrum.org
Principales creadores

## Slide 5: Fundamentos
¿Qué es SCRUM?
Marco de referencia/trabajo ligero
Ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor
Soluciones adaptables para problemas complejos
A través de

## Slide 6: Fundamentos
Valores de Scrum
VALENTÍA
para hacer lo que es correcto y trabajar en problemas difíciles
Tener el ENFOQUE en el trabajo del Sprint y a las metas que se tengan
Deben tener el COMPROMISO de cumplir las metas propuestas
Debe existir un mutuo RESPETO
Ser FRANCOS respecto al trabajo que se haga y de los retos que este implica

## Slide 7
Desarrollo incremental con entregas frecuentes de funcionalidad.
Comunicación verbal directa.
Simplicidad, solo los artefactos necesarios.
Colaboración estrecha con el cliente.
Motivación, compromiso y responsabilidad del equipo por la auto-gestión, auto-organización.
Predisposición y respuesta al cambio.
Basado en los principios ágiles:
Fundamentos

## Slide 8: Roles Solo existen 3 dentro de Scrum
Representa a todos los interesados en el producto final.
Product Owner
Scrum Master
Responsable del proceso de Scrum.
Debe transformar las tareas del Sprint
Backlog en un incremento de funcionalidad
en el software.
Scrum Team

## Slide 9
Retorno de inversión (ROI).
Marca las prioridades del producto.
Lleva el control de las estimaciones.
Product Owner

## Slide 10
Formación y entrenamiento en el proceso.
Incorporación de Scrum en la cultura de la organización.
Asegura el cumplimiento de los 3 roles y responsabilidades.
Scrum Master

## Slide 11
Multifuncional.
Auto organizado.
Desarrollar el producto con calidad.
Auto gestionado.
Scrum Team

## Slide 12: ¿Cómo funciona?
Divide & Conquer
Divide el desarrollo de Software para un proyecto en…
Sprints
Tienen una duración de 2-4 semanas
Reuniones
Al comienzo de un Sprint hay reuniones en las que cada equipo se compromete al número de tareas que realizarán, y crean un…
Sprint Backlog
Una lista de tareas a realizar durante el Sprint

## Slide 13: ¿Cómo funciona?
Scrum Team
Toma un pequeño set de características partiendo de una idea, se codifica, se hacen pruebas y se integra al proyecto
Reuniones
De15 minutos aproximadamente, donde se discute el progreso del día anterior y posibles obstáculos

## Slide 14: ¿Cómo funciona? Al final de un sprint
Product owner & otros stakeholders
Se le muestra la nueva funcionalidad
Cambios
A la funcionalidad presentada
Agregar
Nuevos ítems al backlog
Junta de retrospectiva del sprint
Se identifican las oportunidades para mejorar

## Slide 15: Flujo de Scrum

## Slide 16: ¿Cómo funciona? Razones para abortar un Sprint
La tecnología seleccionada no funciona
Han cambiado las circunstancias del negocio
El Scrum Team ha tenido interferencias
!
Solo el Scrum Master puede abortar un Sprint

## Slide 17: Bibliografía
>> O’Regan, G. (2017). Concise Guide to Software Engineering: From Fundamentals to Application Methods (Undergraduate Topics in Computer Science) (1st ed. 2017 ed.). Springer.
>> https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum
>> https://scrumguides.org/jeff.html
>> https://www.scrum.org/team/ken-schwaber
>> Jeronimo Palacios & Associates S.L. (2020, November 9). Guía fundamental de Scrum •. Jeronimo Palacios & Associates. https://jeronimopalacios.com/scrum/
>> https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/